Rapport hebdomadaire du 12/10/12

Fait :

-Choix des 2 librairies : neo axis et open scene graph

-Choix général du travail rendu la fin du projet

-Ebauche du cahier des charges

Prévu pour la semaine prochaine :

-finalisation du cahier des charges

-début des premiers sprints de développement